**112年度中小型製造業低碳輔導計畫**

**資訊平台維運紀錄**

平台名稱：淨零碳排輔導檢核及成效填報平台

維運期程：112/6/1-112/12/15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **月份** | **業務狀況** | **資訊處理** |
| 6/1-6/30 | 檢視階段開發成果、微調功能需求 | 依據初版架構，評估調整及功能追加可行性 |
| 7/1-7/31 | 資料檢核異常無法觸發預警信件 | 預警功能修復，檢測前台輸入值是否牴觸程式問題 |
| 8/1-8/31 | 輔導及人培資料填報功能評估 | 配合業主端需求，回覆以公版表單建置相關欄位可行性 |
| 9/1-9/30 | 工業局改制升格為產發署 | 更新網頁樣式及相關形象，排除瀏覽器暫存舊字樣問題 |
| 10/1-10/31 | 資料檢核異常無法觸發預警信件 | 預警功能修復，檢測前台輸入值是否牴觸程式問題 |
| 11/1-11/30 | 產發署資安檢核表填報作業 | 完成弱點掃描及相關修補工作，檢核表上傳至計畫管理系統 |
| 12/1-12/15 | 檢視階段開發成果、微調功能需求 | 依據第二版架構，評估調整及功能追加可行性 |